Document d'analyse des risques et planification de contingence

1. Sylvain - Système de rendu et gestion des scènes

Risques identifiés et plans d'action

| Risque | Niveau | Plan de prévention | Plan de contingence |
| --- | --- | --- | --- |
| Liens Blender ↔ Jeu Imports d'assets et collisions problématiques (déjà source de longs debug) | Élevé | Limiter les modifications à la scène. | Mob programming pour faire concorder les paramètres |
| Menu DirectX complexe Implantation difficile sur DirectX | Élevé | Consulter les professeurs sur les meilleures pratiques Rechercher des bibliothèques UI simplifiées Prototyper tôt une solution UI | Minimiser le nombre d'écrans de menu Utiliser des overlays simples plutôt que des menus |
| Changements de scène fréquents Ralentit le développement | Moyen | Créer un dossier dédié "maps_test" Nettoyer régulièrement les scènes inutilisées Désigner une scène officielle et la communiquer à l'équipe en tout temps | Limiter les changements de scène aux moments critiques Garder une scène "dernière version stable" de backup |

Coupes potentielles identifiées:

- Système de son (peut être réduit ou éliminé)

- Éléments UI non-essentiels

2. Nell - Physique et gameplay

Risques identifiés et plans d'action

| Risque | Niveau | Plan de prévention | Plan de contingence |
| --- | --- | --- | --- |
| Absence de scène officielle Bloque le développement de fonctionnalités qui en dépendent | Élevé | Désigner immédiatement une scène officielle Créer un système de nomenclature clair (ex: "map_official_v1") Communiquer clairement quelle scène utiliser | Créer une scène minimale fonctionnelle comme standard Tout doit fonctionner sur cette scène de base Ne modifier la scène officielle qu'avec validation de l'équipe |
| Eau codée en dur Difficulté à tester différents scénarios aquatiques | Moyen | Implémenter un "cube d'eau" dans Blender Rendre les propriétés de l'eau configurables Tester avec différentes tailles/positions d'eau | Si trop complexe, garder une zone d'eau fixe bien définie Limiter la conception aux contraintes de remise et aux paramètres déjà existants |
| Problèmes right/left-handed Conventions de coordonnées contradictoires | Faible | Créer des fonctions de conversion si nécessaire | Tester toutes les nouvelles fonctionnalités spatiales |

3. Thierry - Collisions et level design

Risques identifiés et plans d'action

| Risque | Niveau | Plan de prévention | Plan de contingence |
| --- | --- | --- | --- |
| Alternance Jolt ↔ Blender Perte de temps dans les allers-retours | Moyen | Prioriser Blender pour la conception de niveaux Créer des presets de collision réutilisables Minimiser les ajustements dans Jolt | Utiliser des formes de collision simples (boîtes, sphères) Accepter des collisions moins précises mais plus rapides à implémenter (boîtes) |
| Capsule horizontale Complexité d'orientation de la capsule | Moyen | Spike de recherche pour une solution simple Vérifier avec Thomas pour l’orientation des capsules | Remplacer par des boîtes Abandonner la capsule si pas de solution simple après le spike |
| Équilibre power-ups vs physique réelle Choix de design impactant le temps de développement | Faible | Évaluer la complexité d’implantation de chaque option Prototyper la solution la plus simple d'abord Prioriser selon le ratio fun/temps de développement ensuite | Choisir systématiquement l'option la plus simple à implanter Limiter à 2-3 power-ups |

Coupes potentielles identifiées:

- Réduction du nombre de power-ups au profit de mécaniques physiques simples

4. Alexandre - Contrôles et caméra

Risques identifiés et plans d'action

| Risque | Niveau | Plan de prévention | Plan de contingence |
| --- | --- | --- | --- |
| Feature creep Ajout de fonctionnalités non-essentielles (ex: barrel roll) | Faible | Définir clairement les fonctionnalités importantes Créer une liste « nice to have » séparée Valider en équipe avant d'ajouter de travailler sur les fonctionnalités « nice to have » | Refuser tout ajout non validé par l'équipe Se concentrer uniquement sur les bugs et l’optimisation/nettoyage |
| Absence de scène officielle Difficile de tester et ajuster les contrôles sans environnement stable | Élevé | Exiger immédiatement une scène officielle Calibrer les contrôles pour cet environnement spécifique | Créer une petite scène de test dédiée aux contrôles Valider le feel avec cette scène même si différente de la finale |

5. Actions prioritaires immédiates

| Action | Priorité | Responsable suggéré |
| --- | --- | --- |
| Désigner et communiquer la scène officielle | Critique | Thierry + validation équipe |
| Créer un dossier "maps_test" et nettoyer les scènes obsolètes | Élevé | Sylvain + Thierry |
| Consulter les profs sur les menus DirectX | Élevée | Alexandre |
| Résoudre ou abandonner la capsule horizontale | Moyenne | Thierry |

6. Stratégie de gestion de crise

Si le projet prend du retard significatif:

- Première vague de coupes

  - Système de son complet → sons minimaux ou aucun son

  - Éléments UI non-essentiels → interface minimaliste

  - Barrel roll et animations « fancy » → contrôles basiques fonctionnels uniquement

- Deuxième vague de coupes

  - Réduire le nombre de power-ups

  - Scène plus petite et plus simple

- Mode survie

  - Se concentrer sur les mécaniques principales déjà en place et bien exécutées

  - Scène minimaliste de démonstration

  - Pas de menus, juste les images de base en place